社媒搜索内容采集系统 - 任务安排

一、项目目标

开发一个基于 Python 的社媒内容采集系统

数据来源

- Google Programmable Search Engine

  - 定义一个 Google Programmable Search Engine 限定搜索：

    - x.com

    - facebook.com

  - 通过关键词获取搜索结果

- Reddit

  - 通过关键词和账户URL获取内容

──────────────────────────────────────────────────

二、核心架构

第一层：搜索层

├── 使用：Google Programmable Search Engine

└── 获取：帖子URL、页面URL、账号URL

第二层：内容提取层

├── 使用：Playwright / Selenium

└── 提取：正文、作者、发布时间、点赞数量、转发量、评论数量、分享量、评论内容（如果有、包含评论者、评论内容、评论时间）

第三层：数据层

└── 保存：MySQL

──────────────────────────────────────────────────

三、阶段任务

第一阶段：Google PSE

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 | 3~5天 |

任务1：创建搜索引擎

操作内容

- 在 Google Programmable Search Engine 创建仅搜索以下域名的搜索引擎：

  - x.com

  - facebook.com

验收标准

- [x] 成功创建搜索引擎

- [x] 能搜索 X 内容

- [x] 能搜索 Facebook 内容

──────────────────────────────────────────────────

第二阶段：X 正文采集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 | 5~7天 |

任务2：Playwright/Selenium 提取 X 正文内容

操作内容

- 进入 X 帖子详情页，提取以下信息：

  - 正文

  - 作者

  - 发布时间

  - 点赞数量

  - 转发量

  - 评论数量

  - 分享量

  - 评论内容（如果有、包含评论者、评论内容、评论时间）

提取字段

{

"author": "",

"content": "",

"publish_time": "",

"reply_count": "",

"like_count": "",

"share_count": "",

"comment_count": "",

[{"comment_content": "",

"comment_time": "",

"comment_author": ""}]

}

技术要求

- 必须学习：

  - 页面等待

  - headless

  - cookie

  - 页面滚动

验收标准

- [x] 能提取正文

- [x] 能提取作者

- [x] 能提取发布时间

- [x] 能提取点赞数量

- [x] 能提取转发量

- [x] 能提取评论数量

- [x] 能提取分享量

- [x] 能提取评论内容（如果有、包含评论者、评论内容、评论时间）

──────────────────────────────────────────────────

第三阶段：Facebook 公开内容采集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 | 3~5天 |

任务3：Facebook 公开页面采集

- 仅允许公开内容

提取字段

{

"author": "",

"content": "",

"publish_time": "",

"reply_count": "",

"like_count": "",

"share_count": "",

"comment_count": "",

[{"comment_content": "",

"comment_time": "",

"comment_author": ""}]

}

验收标准

- [x] 能提取公开帖子

- [x] 能提取发布时间

- [x] 能提取点赞数量

- [x] 能提取转发量

- [x] 能提取评论数量

- [x] 能提取分享量

- [x] 能提取评论内容（如果有、包含评论者、评论内容、评论时间）

──────────────────────────────────────────────────

第四阶段：Reddit 采集

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 | 5~7天 |

任务4：Reddit 关键词搜索

输入示例

keyword = "ChatGPT"

提取字段

{

"author": "",

"content": "",

"publish_time": "",

"reply_count": "",

"like_count": "",

"share_count": "",

"comment_count": "",

[{"comment_content": "",

"comment_time": "",

"comment_author": ""}]

}

任务5：Reddit 用户采集

输入示例

URL = "xxx"

提取内容

- 发帖

- 评论

验收标准

- [x] 能搜索关键词

- [x] 能提取帖子

- [x] 能提取用户内容

- [x] 能提取公开帖子

- [x] 能提取发布时间

- [x] 能提取点赞数量

- [x] 能提取转发量

- [x] 能提取评论数量

- [x] 能提取分享量

- [x] 能提取评论内容（如果有、包含评论者、评论内容、评论时间）

──────────────────────────────────────────────────

第五阶段：数据库

任务6：MySQL

将提取的内容写入数据库

验收标准

- [x] 数据成功入库

- [x] URL 去重

- [x] 无重复插入

──────────────────────────────────────────────────

第六阶段：工程化

任务7：日志

- 必须：logging

- 使用：.env

任务8：Scheduler （定时任务）

验收标准

- [x] 能定时触发任务

──────────────────────────────────────────────────

四、最终交付

必须提交以下内容：

- [ ] Git 仓库

- [ ] README

- [ ] requirements.txt

- [ ] SQL 文件

- [ ] 示例 JSON

- [ ] 日志文件

──────────────────────────────────────────────────

五、最终项目目标

最终形成 社媒搜索内容采集平台，支持：

- ✅ Google 搜索聚合

- ✅ X 正文采集

- ✅ Facebook 公开内容采集

- ✅ Reddit 内容采集

- ✅ 数据存储

- ⏳ 定时任务触发（视完成情况选做）

- ⏳ 后续 AI 分析扩展（视完成情况选做）